| CT CP VIGLACERA TỪ SƠN Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh Giấy CN ĐKDN số 2300101958 do Sở KH và ĐT Bắc Ninh cấp ngày 25/9/2013 ----------------- Số: 04/2017/NQ-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Từ Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2017. |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

# Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2017

-----------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 25/3/2017;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý IV năm 2017 ngày 25/10/2017 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết qủa sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2017

| TT | Khoản mục | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 | K/hoạch QIII 2017 | T/hiện QIII 2017 | Tỷ lệ % KH 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | 1 400 | 600 | 600 | 100 |
| 2 | Các khoản nộp ngân sách | Tr đ | 6 000 | 1 200 | 1 021 | 85 |
| 3 | Phải thu bán hàng | Tr đ | 4 000 | 3 000 | 3 479 | 116 |
| 4 | Trị giá thành phẩm tồn kho | Tr đ | 5 200 | 12 000 | 14 028 | 117 |
| 5 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | Tr đ | 2 700 | 680 | 714 | 105 |
| 6 | Doanh thu | Tr đ | 53 000 | 12 000 | 9 929 | 83 |
| 7 | Lao động bình quân | Người | 160 | 155 | 152 | 98 |
| 8 | Thu nhập bình quân | 1000 đ | 7 012 | 7 740 | 6 097 | 79 |
| 9 | Năng xuất lao động | Tr.đ | 331 | 78 | 65 | 83 |
| 10 | Sản lượng sản xuất | 1000 v | 55 860 | 13 800 | 14 009 | 102 |
| 11 | Sản lượng tiêu thụ | 1000 v | 58 203 | 13 600 | 10 460 | 77 |
| 12 | Số lượng tồn kho | 1000 v | 7 047 | 15 500 | 18 862 | 122 |
| 13 | Tỷ lệ thu hồi A+ B/Mộc | % | 97,4 | 97 | 96,8 | 100 |
| 14 | Tỷ lệ A1/ A+ B | % | 88,3 | 88 | 84 | 95 |
| 15 | Đầu tư XDCB | Tr . | 2000 | 1 700 | 1 500 | 75 |

2. Thông qua kế hoạch quý 4 năm 2017

2.1. Một số chỉ tiêu chính

| TT | Khoản mục | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 9 tháng | Kế hoạch còn lại | Kế hoạch Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | 1 400 | 1 340 | 60 | 160 |
| 2 | Các khoản nộp ngân sách | Tr đ | 6 000 | 3 822 | 2 178 | 2 200 |
| 3 | Phải thu bán hàng | Tr đ | 4 000 | 3 479 | 3 000 | 3 000 |
| 4 | Trị giá thành phẩm tồn kho | Tr đ | 5 200 | 14 028 | 5 200 | 12 700 |
| 5 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | Tr đ | 2 700 | 2 069 | 631 | 690 |
| 6 | Doanh thu | Tr đ | 53 000 | 30 869 | 22 131 | 13 000 |
| 7 | Lao động bình quân | Người | 160 | 154 | 151 | 151 |
| 8 | Thu nhập bình quân | 1000 đ | 7 012 | 6 770 | 7 740 | 8 035 |
| 9 | Năng xuất lao động | Tr.đ | 331 | 200 | 131 | 86 |
| 10 | Sản lượng sản xuất | 1000 v | 55 860 | 42 409 | 13 451 | 13 500 |
| 11 | Sản lượng tiêu thụ | 1000 v | 58 203 | 32 596 | 25 607 | 15 300 |
| 12 | Số lượng tồn kho | 1000 v | 7 047 | 18 862 | 7 047 | 17 060 |
| 13 | Tỷ lệ thu hồi A+ B/Mộc | % | 97,4 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| 14 | Tỷ lệ A1/ A+ B | % | 88,3 | 84 | 85 | 85 |
| 15 | Đầu tư XDCB | Tr.đ | 2000 | 1 500 |  | 1 500 |

2.2. Các công tác khác trong quý 4

Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục công việc của quý 3 chưa hoàn thành:

+ Hoàn thiện chỉnh sửa khuôn và khay ngói không nung 22 viên/m2 để có sản phẩm bán hàng và chào hàng trong tháng 11 năm 2017, kết thúc sản xuất thử tháng 12 năm 2017.

+ Hoàn thiện quy trình công nghệ, huấn luyện công nhân viên; xây dựng các định mức hao phí, giá bán và tiếp tục chào hàng  bán sản phẩm ở các thị trường đã khảo sát.

+ Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất ngói không nung từ nguyên liệu tro xỉ nhiệt điện để giảm giá thành và góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

+ Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn cơ sở ngói không nung.

+ Nghiệm thu bàn giao thiết bị, nhà xưởng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành để tăng tài sản vào năm 2018.

- Sửa chữa lớn các thiết bị chế biến tạo hình để chuẩn bị cho sản xuất năm 2018.

- Thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan quản lý để công bố hợp quy và hợp chuẩn các sản phẩm theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước tại Hải Dương về việc chuyển đổi sản phẩm; tiến hành các thủ tục xin phép gia hạn quyền thuê mảnh đất 22 800 m2 để thực hiện dự án chuyển đổi sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Tiếp tục các công việc mua và cung cấp nguyên liệu sản xuất năm 2018 cho các Nhà máy.

- Tiếp tục chào hàng khảo sát thị trường ngói màu không nung khu vực miền núi phía Bắc, khu vực các tỉnh miền Trung để đánh giá tổng thể thị trường ngói không nung phun sơn và không phun sơn; triển khai đặt hàng khuôn và khay ngói không nung 9 viên/m2 và sản xuất trong thời gian quý 1 năm 2018.

- Xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 sau khi có ý kiến của Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần thứ 4 năm 2017.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Một số chỉ tiêu chính:

| TT | Khoản mục | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 | Ước Th/hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | 1 400 | 1 500 | 1 800 | 120 |
| 2 | Các khoản nộp ngân sách | Tr đ | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100 |
| 3 | Phải thu bán hàng | Tr đ | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 4 | Trị giá thành phẩm tồn kho | Tr đ | 5 200 | 12 700 | 8 862 | 70 |
| 5 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | Tr đ | 2 700 | 2 760 | 2 600 | 94 |
| 6 | Doanh thu | Tr đ | 53 000 | 43 869 | 47 740 | 109 |
| 7 | Lao động bình quân | Người | 160 | 154 | 150 | 97,4 |
| 8 | Thu nhập bình quân | 1000 đ | 7 012 | 7 086 | 7 960 | 112 |
| 9 | Năng xuất lao động | Tr.đ | 331 | 285 | 318 | 112 |
| 10 | Sản lượng sản xuất | 1000 v | 55 860 | 55 900 | 48 400 | 87 |
| 11 | Sản lượng tiêu thụ | 1000 v | 58 203 | 47 900 | 52 800 | 110 |
| 12 | Số lượng tồn kho | 1000 v | 7 047 | 17 060 | 12 660 | 74 |
| 13 | Tỷ lệ thu hồi A+ B/Mộc | % | 97,4 | 96,8 | 96,8 | 100 |
| 14 | Tỷ lệ A1/A+ B | % | 88,3 | 84 | 84 | 100 |
| 15 | Đầu tư XDCB | Tr.đ | 2 000 | 1 500 | 3 000 | 200 |

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

| Nơi nhận: - HĐQT, BKS, Ban GĐ Công ty; - Lưu HĐQT. | T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
| --- | --- |